Bản thiết kế công việc 12 tuần – Backend Website hiện đại

Người dùng: Le Minh Quang
Đề tài trọng tâm: Order Fulfillment Platform (Backend)
Ngày tạo: 08/04/2026

1. Mục tiêu tổng quát

Xây một backend website hiện đại đủ thực tế để học sâu về Clean Architecture, DDD, Event-driven, security, observability và các bài toán production thường gặp. Mục tiêu không chỉ là “có project”, mà là có một case study có thể tiếp tục mở rộng lâu dài.

2. Nguyên tắc làm việc

Tập trung vào một đề tài đủ thực tế để học được nhiều pattern hiện đại: Order, Inventory, Payment, Notification, Auth.

Đi từ Modular Monolith trước, sau đó mới tách dần thành Microservices để giảm độ phức tạp ban đầu.

Ưu tiên học qua sản phẩm thật: mỗi tuần đều phải có deliverable chạy được, test được, và có note rút kinh nghiệm.

Mỗi tính năng đều gắn với một bài toán production cụ thể: idempotency, retry, eventual consistency, cache, logging, tracing, security.

3. Tiêu chí hoàn thành

Có repo backend chạy được local bằng Docker Compose.

Có 5 domain chính: Identity, Catalog, Order, Inventory, Payment, Notification.

Có CI cơ bản (build + test) và tài liệu README/ADR rõ ràng.

Có observability cơ bản: logs có correlation-id, metrics, tracing sơ bộ.

Có demo 3 flow: đặt hàng thành công, thanh toán lỗi + retry, hoàn hàng/cancel.

4. Nhịp làm việc hằng tuần

| Ngày | Trọng tâm | Thời lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 | Kiến trúc & thiết kế | 2-4 giờ | Đọc lại backlog, chốt task tuần, cập nhật diagram/ADR trước khi code lớn. |
| Thứ 3 | Feature build | 2-4 giờ | Code core feature + test happy path. |
| Thứ 4 | Feature build | 2-4 giờ | Hoàn thiện edge cases + refactor. |
| Thứ 5 | Infra / testing / observability | 2-4 giờ | Docker, logs, metrics, integration tests. |
| Thứ 6 | Review & tài liệu | 1-3 giờ | Demo, ghi chép lessons learned, cập nhật backlog tuần sau. |
| Cuối tuần (tuỳ chọn) | Bù giờ / đọc chuyên sâu | 2-4 giờ | Đọc tài liệu chính thức và dọn kỹ thuật còn nợ. |

5. Lộ trình 12 tuần

Tuần 1: Khởi tạo dự án + Kiến trúc nền

Mục tiêu: Dựng skeleton dự án, xác định bounded contexts, viết tài liệu kiến trúc ban đầu.

Đầu ra bắt buộc: Monorepo hoặc multi-module repo; README; sơ đồ kiến trúc v1; danh sách domain; backlog MVP.

Task chính: Tạo repo; chọn stack; dựng Docker Compose (Postgres, Redis); tạo modules; viết coding conventions; tạo seed project; viết ADR-001 kiến trúc.

Rủi ro cần tránh: Nhảy vào code quá sớm, thiếu thiết kế domain.

Khối lượng gợi ý: 20-25 giờ

Tuần 2: Identity + Security foundation

Mục tiêu: Đăng ký/đăng nhập, JWT, RBAC cơ bản.

Đầu ra bắt buộc: Auth API; refresh token; role USER/ADMIN; Postman collection; test cho auth flow.

Task chính: Entity user/role; password hashing; access/refresh token; middleware bảo vệ route; audit cho login; rate limit login.

Rủi ro cần tránh: Bỏ qua revoke token, lưu secret không an toàn.

Khối lượng gợi ý: 18-22 giờ

Tuần 3: Catalog + Cache

Mục tiêu: Xây product catalog và cache-aside với Redis.

Đầu ra bắt buộc: API CRUD sản phẩm; filter/paging; Redis cache cho list/detail; invalidation khi update.

Task chính: Product, category, price; query paging; cache key strategy; benchmark đơn giản trước/sau cache.

Rủi ro cần tránh: Cache invalidation mơ hồ, query chưa có index.

Khối lượng gợi ý: 18-22 giờ

Tuần 4: Cart + Order core

Mục tiêu: Tạo giỏ hàng, tạo đơn hàng, state machine ban đầu.

Đầu ra bắt buộc: Cart API; Create Order API; OrderStatus; validation business rules; test nghiệp vụ.

Task chính: Cart item; price snapshot; order aggregate; transaction boundaries; optimistic locking thử nghiệm.

Rủi ro cần tránh: Trộn logic order với payment/inventory.

Khối lượng gợi ý: 20-24 giờ

Tuần 5: Inventory + chống oversell

Mục tiêu: Reservation hàng tồn kho và xử lý đồng thời.

Đầu ra bắt buộc: Inventory API; reserve/release stock; demo concurrent order; tài liệu decision về locking.

Task chính: Stock table; reservation expiry; optimistic/pessimistic locking; idempotency key cho create order.

Rủi ro cần tránh: Cho phép trừ kho trực tiếp mà không có reserve.

Khối lượng gợi ý: 20-24 giờ

Tuần 6: Payment mock + Event-driven

Mục tiêu: Tạo payment service giả lập và luồng event cơ bản.

Đầu ra bắt buộc: Payment API; webhook mock; các event OrderCreated/PaymentSucceeded/PaymentFailed; consumer xử lý.

Task chính: Broker (Kafka hoặc RabbitMQ); producer/consumer; outbox hoặc retry thủ công ở mức học tập; audit payment events.

Rủi ro cần tránh: Không xử lý duplicate webhook/event.

Khối lượng gợi ý: 22-26 giờ

Tuần 7: Notification + Async workflows

Mục tiêu: Gửi email/in-app notification theo event.

Đầu ra bắt buộc: Notification service; email template giả lập; dead-letter handling cơ bản; retry policy.

Task chính: Consumer cho order confirmed/payment failed; template engine; DLQ; exponential backoff concept note.

Rủi ro cần tránh: Notification làm chậm request chính.

Khối lượng gợi ý: 16-20 giờ

Tuần 8: Observability + SRE basics

Mục tiêu: Có log, trace, metric để debug xuyên service.

Đầu ra bắt buộc: Correlation ID; structured logging; metrics endpoint; dashboard tối thiểu; trace flow create-order.

Task chính: OpenTelemetry; Prometheus/Grafana; log format JSON; health/readiness checks.

Rủi ro cần tránh: Chỉ log text rời rạc, thiếu request id.

Khối lượng gợi ý: 18-22 giờ

Tuần 9: Testing + CI/CD cơ bản

Mục tiêu: Tăng độ tin cậy khi sửa code.

Đầu ra bắt buộc: Unit test; integration test; Testcontainers; pipeline build-test; badge trạng thái.

Task chính: Test auth/order/inventory; seed test data; dockerized test; linting; pre-commit hooks nếu muốn.

Rủi ro cần tránh: Test chỉ cover happy path.

Khối lượng gợi ý: 18-22 giờ

Tuần 10: Refactor sang ranh giới microservices rõ hơn

Mục tiêu: Tách dần domain quan trọng khỏi monolith/module.

Đầu ra bắt buộc: Ít nhất 2 service tách riêng (ví dụ Order + Payment hoặc Order + Notification); gateway nội bộ sơ bộ.

Task chính: API contracts; anti-corruption layer nội bộ; config/service discovery đơn giản; update diagrams.

Rủi ro cần tránh: Tách quá nhiều service cùng lúc.

Khối lượng gợi ý: 20-25 giờ

Tuần 11: Case study production scenarios

Mục tiêu: Giải 3 tình huống thực tế bằng code và tài liệu.

Đầu ra bắt buộc: Demo: oversell prevention, duplicate webhook, timeout liên service; doc lessons learned.

Task chính: Kịch bản lỗi; retry/circuit-breaker concept; manual failure injection; retrospective note.

Rủi ro cần tránh: Chỉ demo thành công, không demo failure cases.

Khối lượng gợi ý: 16-20 giờ

Tuần 12: Đóng gói portfolio + tài liệu dài hạn

Mục tiêu: Biến project thành case study có thể dùng khi phỏng vấn hoặc nội bộ.

Đầu ra bắt buộc: README hoàn chỉnh; architecture diagram cuối; roadmap v2; video demo ngắn; backlog nâng cấp 6-8 tuần tiếp theo.

Task chính: Làm sạch code; chuẩn hoá docs; viết trade-offs; tạo release v1.0; tổng kết kiến thức học được.

Rủi ro cần tránh: Có code nhưng không có câu chuyện để trình bày.

Khối lượng gợi ý: 16-20 giờ

6. Backlog ưu tiên

| Ưu tiên | Nhóm | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Auth | Đăng ký/đăng nhập, JWT, refresh token, RBAC | Chưa làm |
| P0 | Order | Create order, status machine, validate price snapshot | Chưa làm |
| P0 | Inventory | Reserve/release stock, chống oversell | Chưa làm |
| P0 | Payment | Mock gateway, webhook, idempotency | Chưa làm |
| P1 | Notification | Email/in-app theo event, retry, DLQ | Chưa làm |
| P1 | Observability | Correlation ID, metrics, tracing | Chưa làm |
| P1 | Testing | Unit + integration + testcontainers | Chưa làm |
| P2 | Gateway | Rate limiting, routing, auth edge | Chưa làm |
| P2 | Reporting | Read model/CQRS nhẹ cho dashboard | Chưa làm |
| P2 | Docs | ADR, diagrams, README, postmortem | Chưa làm |

7. Checklist review cuối tuần

Tuần này mình ship được gì chạy được thật, chứ không chỉ là code dở dang?

Có decision kỹ thuật nào cần viết thành ADR để sau này không tự quên?

Flow lỗi nào mình chưa test: duplicate request, timeout, retry, rollback logic?

Nếu demo cho người khác trong 5 phút, mình sẽ demo case nào ấn tượng nhất?

Điểm nghẽn lớn nhất tuần này là kiến thức, thiết kế, hay kỷ luật thực thi?

8. Cách follow không bị bỏ dở

Mỗi tuần chỉ chọn 1 mục tiêu lớn, 1 mục tiêu phụ và 1 phần tài liệu phải hoàn thành. Nếu công việc công ty đột ngột bận lên, hãy giữ tối thiểu nhịp “2 phiên code + 1 phiên review”/tuần để không gãy mạch. Sau mỗi tuần, cập nhật sheet tracker: tiến độ, blocker, bài học, quyết định kỹ thuật.

9. Gợi ý công cụ quản lý cá nhân

Bạn có thể quản lý theo 4 cột: Backlog → This Week → In Progress → Done. Mỗi task nên có định nghĩa hoàn thành rõ ràng (Definition of Done): code chạy, test qua, README cập nhật, demo được.